Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию инициативных проектов  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Развитие Озинского муниципального образования  Озинского муниципального района

Саратовской области»

Инициативный проект «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу: Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская, 84»

р.п. Озинки                                                          «03» июля 2023 г.

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 03 июля 2023 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 01.06.2023г. № 22.

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2022 года № 25 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2023 год».

Цель проведения проверки: плановая проверка (ревизия, камеральная проверка, обследование) законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств выделенных в 2022 г. на реализацию муниципальной программы «Инициативный проект Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2022 год» «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84».

Срок проведения проверки: с 13 июня по 03 июля 2023 года.

Проверяемый период: 2022 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки:

Администрация  Озинского муниципального образования (далее- Администрация) расположена по адресу: 413623,Саратовская область, р.п.Озинки, ул.Советская, д.49.

Администрация Озинского муниципального образования  зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Саратовской области,  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за  основным государственным  регистрационным номером 1066413000280 от 17.01.2006  и свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 64 №003587017. ИНН 6423234770 КПП 642301001.

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Инициативный проект Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2022 год» «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки:

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Озинское муниципальное образование Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом городского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области. Статус и границы территории поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года №100 «О муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского муниципального района». Поселение создано на основании решения Совета Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 27.12.2005 №13  и действует на основании Устава, утвержденного решением Совета Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 02.12.2005 № 12 (с изменениями и дополнениями). Административным центром муниципального образования является рабочий поселок Озинки.

В состав Озинского муниципального образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Озинки;

- поселок Известковый завод;

- поселок Непряхин;

- поселок Столяры.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

С правом первой подписи – Сайгин А.А. глава администрации Озинского муниципального образования, избранный на должность  решением  Совета Озинского муниципального образования от 08 августа 2022 года № 61;

С правом второй подписи – Шмыгалева О.В. руководитель  МКУ «ЦБ ОМСУ», с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

Для осуществления финансово- хозяйственной деятельности Администрации Озинского муниципального образования  открыт лицевой счет:

№121.01.075.1 – получатель бюджетных средств в финансовом управлении администрации Озинского муниципального района.

Администрацией Озинского муниципального образования для осуществления организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения и контроля над целевым использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов заключен договор на бухгалтерское обслуживание с муниципальным Учреждением «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Озинского муниципального района» б/н от 20 января 2006 года. Договор на бухгалтерское обслуживание носит безвозмездный характер.

В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №1 от 07.02.2022 года Озинского  муниципального образования, в котором приняли участие 40 человек, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов с использованием средств областного бюджета на 2022 год, а также  утвержден состав инициативной группы  граждан.

Так же, для участия в конкурсе «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84» необходимо наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в объеме, необходимом для их исполнения; средств местного бюджета не менее 10% от стоимости инициативного проекта, и средств населения не менее  5% от стоимости инициативного проекта.

# По выбранному населением проекту «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов муниципальных образований области.

Постановлением администрации Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 43  от 01.02.2022 года, утверждена муниципальная Программа «Развитие Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» подпрограмма «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84».

По результатам конкурсного отбора, между Министерством финансов Саратовской области и администрацией Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на основании  Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П и постановления Правительства Саратовской области от 27 мая 2022 года №423-П «О распределении на 2022 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов» было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Озинскому муниципальному образованию на реализацию инициативного проекта в размере 1234,41720 тыс. рублей.

Для реализации «Инициативного проекта Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2022 год» «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84» определен объем ресурсов в общей сумме 1487,61720 тыс. рублей в т.ч.:

субсидия из областного бюджета в сумме 1234,41720 тыс. рублей,              инициативные платежи граждан – 74,4000 тыс. рублей,

инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 30,00000 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 148,80000 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что инициативные платежи граждан   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект, в сумме 74,400 тыс. рублей, и внесены  на счёт администрации Озинского муниципального образования 10.08.2022 года.

Денежные средства от ООО «Жилкомстрой»  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации Озинского муниципального образования с указанием названия проекта в поле назначения платежа  на общую сумму 30,000 тыс. рублей. Условия софинансирования проекта местным бюджетом в объеме не менее 10% было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. руб..

Для выполнения работ по программе «Инициативный проект Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2022 год» «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84» администрацией Озинского МО были заключены муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от 06 июля 2022 года № 17 с ООО «Интерпласт» на проведение работ по обустройству спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84 в обусловленные настоящим договором сроки, на сумму 435,58944 тыс. рублей.

К муниципальному контракту прилагаются все необходимые документы:

- локально – сметный расчет б/н от 06.07.2022 года;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 08.08.2022 года;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.08.2022 года;

- счет на оплату №1378 от 08.08.2022 года.

Работы по контракту выполнены в полном объеме, нарушений не установлено.

- муниципальный контракт от 06 сентября 2022 года № 26 с ИП Черняев Р.В. на проведение работ по обустройству спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84 в обусловленные настоящим договором сроки, на сумму 653,03759 тыс. рублей.

К муниципальному контракту прилагаются все необходимые документы:

- локально – сметный расчет б/н от 06.09.2022 года;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2022г.;

- акт о приемке выполненных работ № 8 от 30.09.2022 г.;

- счет на оплату №9/4 от 30.09.2022г.

Работы по контракту выполнены в полном объеме, нарушений не установлено.

Для выполнения работ по проекту между Администрацией Озинского муниципального образования и ГАПОУСО «Озинский техникум строительных технологий и сервиса» был заключен договор:

- договор от 12 сентября 2022 года № 36 на выполнение  работ по обустройству спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84 Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 398,99017 тыс. рублей.

К договору прилагаются все необходимые документы:

- локально – сметный расчет б/н от 12.09.2022 года;

- акт о приемке выполненных работ №2 от 15.11.2022г..

Работы по договору выполнены в полном объеме, нарушений не установлено.

Расчеты с поставщиками из средств областного бюджета в сумме 1234,41720 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 4156 | 11.08.2022 | 361449,91 |
| платежное поручение | 4828 | 29.09.2022 | 199495,00 |
| платежное поручение | 5049 | 06.10.2022 | 541887,00 |
| платежное поручение | 5861 | 16.11.2022 | 131585,29 |

Расчеты с поставщиками из средств местного бюджета в сумме 148,80000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 4157 | 11.08.2022 | 43539,53 |
| платежное поручение | 5050 | 06.10.2022 | 65340,59 |
| платежное поручение | 5862 | 16.11.2022 | 39919,88 |

Расчеты с поставщиками за счет инициативных платежей граждан в сумме 74,0000 тыс.рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 4158 | 11.08.2022 | 21800,00 |
| платежное поручение | 5051 | 06.10.2022 | 32650,00 |
| платежное поручение | 5863 | 16.11.2022 | 19950,00 |

Расчеты с поставщиками за счет инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сумме 30,00000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 4159 | 11.08.2022 | 8800,00 |
| платежное поручение | 5052 | 06.10.2022 | 13160,00 |
| платежное поручение | 5864 | 16.11.2022 | 8040,00 |

Проверкой  установлено, по муниципальной программе «Инициативный проект Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2022 год» «Обустройство спортивной площадки для воркаута расположенной по адресу Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пионерская 84», реализованному в 2022 году на территории Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.