АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля  2022 года № 63

р.п. Озинки

Об утверждении Комплекса мер (Дорожной карты) по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы российской федерации «развитие образования» в Озинском муниципальном районе

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 24.12.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 февраля 2022 года № АБ-300/10 «О реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования», Уставом Озинского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Комплекс мероприятий («Дорожную карту») по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы российской федерации «развитие образования» в Озинском муниципальном районе, согласно приложению к настоящему постановлению.

Заместителю главы администрации Озинского муниципального района Максакову А.С., начальнику управления образования администрации Озинского муниципального района Попковой Е.М. организовать работу по реализации плана мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озинского муниципального района Максакова А.С.

Глава Озинского

муниципального района                                                          А.А. Галяшкина

НПА подготовили:

Заместитель главы администрации	                                                                               Максаков А.С.

Начальник управления образования                                                                                         Попкова Е.М.

И.о. начальника отдела правового обеспечения                                                                      Коныгина О.В.

Приложение № 1

к постановлению

от 25.02.2022 г. № 63

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» в Озинском муниципальном районе

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта | Администрация Озинского муниципального района | Извещения о проведении закупок | не позднее 25 февраля 2022 г. |
| 2 | Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы | Администрация Озинского муниципального района | Распоряжение Администрации Озинского муниципального района | не позднее 1 марта 2022 г. |
| 3 | Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций | МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций | не позднее 1 марта 2022 года |
| 4 | Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы | Администрация Озинского муниципального района, Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Протокольное решение штаба/ Сайт ОМС/сайт муниципального Штаба родительского общественного контроля) | не позднее 1 марта 2022 года |
| 5 | Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию» | Администрация Озинского муниципального района, Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов | На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения |
| 6 | Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Утвержденный муниципальным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | не позднее 1 апреля 2022 года |
| 7 | Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания | Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания | не позднее 1 апреля 2022 года |
| 8 | Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания | Администрация Озинского муниципального района, Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области |  | не позднее 15 апреля 2022 года |
| 9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания | Управление образования администрации ОМР | Извещения о проведении закупок | не позднее 01 мая 2022 года |
| 10 | Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Информационно- аналитическая справка | не позднее 01 мая 2022 года |
| 11 | Обеспечено обновление в капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Информационно- аналитическая справка | не позднее 1 сентября 2022 года |
| 12 | Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Информационно- аналитическая справка | не позднее 01 мая 2022 года |
| 13 | В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Управление образования администрации ОМР, МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Информационно- аналитическая справка | не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте |
| 14 | Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | Управление образования администрации ОМР, МКУ «ИМЦ», МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Утвержденный Муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования | не позднее 01 мая 2022 года |
| 15 | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта; | Управление образования администрации ОМР, МКУ «ИМЦ», МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Документы о повышении квалификации педагогических работников | не позднее 1 ноября 2022 года |
| 16 | Утвердить План (дорожную карту) мероприятий МОУ СОШ п. Сланцевый Рудник» по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту | Директор МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | Приказ МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области | не позднее 25 февраля 2022 года |

ВЕРНО: Ведущий специалист отдела делопроизводства и

технического обеспечения                                                   А.А.Аюпова