Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 26 февраля 2021 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 20.01.2021г. №  9

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 30 ноября 2020 года № 38 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2021 год»

Цель проведения проверки: плановая проверка законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Срок проведения проверки: с 01 февраля по 26 февраля 2021 года.

Проверяемый период: 2020 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки:           Администрация Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  (далее- Учреждение, заказчик); место нахождения Учреждения: 413605, Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Советская д. 2. ИНН/КПП 6423234829/ 642301001. Для проверки представлены сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц администрации Озинского муниципального образования от 18.01.2006 года государственный регистрационный номер записи 10664143000400.

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Проект развития Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки: Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Администрация Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области и призвана осуществлять исполнение действующего законодательства на основании Устава, принятого решением Совета Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  от 02 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями).

Администрацию Пигаревского муниципального образования возглавляет глава администрации. На основании  решения Совета Пигаревского муниципального образования от 26 сентября 2016 года № 1 на должность главы администрации Пигаревского муниципального образования  назначена Коткова Наталия Анатольевна.

В соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание от 20.01.2006 года бухгалтерский учет исполнения плановых обязательств осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Озинского муниципального района».

Право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов имеет:

- глава администрации Пигаревского муниципального образования Коткова Н.А.;

Право второй подписи имеет:

- руководитель МКУ «ЦБ ОМСУ», главный бухгалтер Шмыгалева О.В. с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №1  от 06.02.2020 года Пигаревского муниципального образования, в котором приняли участие 70 человек, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в 2020 году и выборе проекта, а также  создана инициативная группа  граждан.

По выбранному населением проекту «Ремонт системы водоснабжения села Маслов-Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Для выполнения работ по проекту «Ремонт системы водоснабжения села Маслов-Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» в программном комплексе «ГРАНД-Смета» разработан локальный сметный расчет № 1 утвержденный 10.02.2020 года. Согласно расчетам:

- сметная стоимость строительных работ 756,887 тыс. руб.;

- средства на оплату труда 8,757 тыс. руб.;

- сметная трудоемкость 729,26 чел. час.;

- трудозатраты механизаторов 223,33 чел. час..

Постановлением администрации Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 2 от 10.02.2020 года, утверждена муниципальная Программа «Проект развития Пигаревского  муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах граждан»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | -поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения; -привлечение населения и представителей различных организаций к решению вопросов местного значения -обеспечить бесперебойную подачу воды населению села Маслов-Орешин |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для реализации местных инициатив; - вовлечение широких слоев населения в решение проблем местного значения, возникающих на территории сельского поселения; - ремонт системы водоснабжения села Маслов-Орешин Пигаревского МО Озинского МР Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение реализованных социально-значимых проектов, получивших поддержку из бюджетов разного уровня; -бесперебойная подача воды для нужд населения села Маслов-Орешин |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | - объем финансового обеспечения за счет всех источников –756,88721 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 75,689 тыс. рублей. - средства населения – 22,70721 тыс. рублей - безвозмездное поступление от организаций и других внебюджетных источников – 37,844 тыс. рублей -субсидия из областного бюджета - 620,647 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение напора воды в водотрассе; - уменьшение нагрузки на электронасосы; - повышение качества воды, поставляемой до потребителей. |

В ходе проведенных мероприятий между Правительством Саратовской области и администрацией Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2 июня 2020 года № 453-П «О распределении на 2020 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских  и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах», Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
в 2020 году из областного бюджета бюджету Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах (далее – Субсидия), в размере 620 647 (шестьсот двадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек в целях софинансирования проекта «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения. «Ремонт систем водоснабжения села Маслов-Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского Муниципального района Саратовской области» (далее – Проект) на территории Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области стоимостью 756 887,21  рублей с привлечением иных ресурсов в неденежной форме в сумме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Приложение

Объем

ресурсов для реализации проекта развития муниципального образования области, основанного на местных инициативах

Пигаревское муниципальное образование Озинского муниципального района «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения. «Ремонт систем водоснабжения села Маслов-Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского Муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Наименование | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия из областного бюджета | 620 647,00 |
| 2. | Средства местного бюджета | 75 689,00 |
| 3. | Средства населения | 22 707,21 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 22 707,21 |
| 3.2. | в неденежной форме |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 3.2.2. | материалы |  |
| 3.2.3. | предоставление техники и оборудования |  |
| 4. | Расходы за счет организаций и других внебюджетных источников | 37 844,00 |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 37 844,00 |
| 4.2. | в неденежной форме |  |
|  | в том числе: |  |
| 4.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 4.2.2. | материалы |  |
| 4.2.3. | предоставление техники и оборудования | 756 887,21 |
|  | Итого: |  |
|  | в том числе: |  |
|  | стоимость Проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) | 756 887,21 |
|  | иные ресурсы в неденежной форме |  |

В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного соглашения предоставление Субсидии осуществляется в следующем порядке:

часть Субсидии в размере 30 процентов от объема предусмотренных бюджету Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области средств перечисляется в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения;

оставшаяся часть Субсидии в размере 70 процентов перечисляется в течение десяти рабочих дней после представления в Уполномоченный орган документов реализации Проекта в полном объеме.

Проверкой установлено, что денежные средства от населения   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект, в сумме 22707(Двадцать две тысячи  семьсот семь) рублей 21 копейка, и сданы  на счёт администрации Пигаревского муниципального образования.

Денежные средства от спонсоров ООО «Осень», КФХ «Седов А.В.», СП СОК «Ручей», ИП глава КФХ Котков О.В.  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации с указанием названия проекта в поле назначения платежа  на общую сумму 37844 (Тридцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. руб..

Для выполнения работ по ремонту системы водоснабжения между Администрацией Пигаревского муниципального образования и СП СОК «Ручей» были заключены договора:

- договор от 02 июля 2020 года № 1/20 на поставку товара для выполнения работ по ремонту системы водоснабжения на сумму 306,8 тыс. руб..

К договору прилагается товарная накладная № 1 от 09.07.2020 г., счет № 1 от 09.07.2020 г., счет-фактура №1 от 09.07.2020г. и акт приема- передачи товара.

Расчеты с поставщиком СП СОК «Ручей» по договору №1/20 осуществлены платежными поручениями № 1945 от 25.08.2020 г. в сумме 251,6 тыс.руб. за счёт средств областного бюджета, № 1946 от 25.08.2020 г. в сумме 9,2 тыс.руб.  за счёт средств населения,  № 1947 от 25.08.2020 г. в сумме 15,3 тыс.руб. за счёт средств организаций и других внебюджетных источников и № 3040 от 02.12.2020 г. в сумме 30,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

- договор от 09 июля 2020 года № 2/20 на выполнение работ по разработке грунта, укладке трубопровода, засыпке траншей общей протяженностью 1 км. Стоимость работ составляет 450,1 тыс.руб.. К договору приложены локально – сметный расчет № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.07.2020 г., акт приемки выполненных работ.

Расчеты с поставщиком СП СОК «Ручей»  по договору № 2/20 осуществлены платежными поручениями № 1948 от 25.08.2020 г. в сумме 369,1 тыс.руб. за счёт средств областного бюджета, № 1949 от 25.08.2020 г. в сумме 13,5 тыс.руб.  за счёт средств населения,  № 1950 от 25.08.2020 г. в сумме 22,5 тыс.руб. за счёт средств организаций и других внебюджетных источников и № 3041 от 02.12.2020 г. в сумме 45,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Информация о расходах на реализацию проекта                               в тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 756,9 | 756,9 | 0 |
| - за счет средств субсидии из областного бюджета | 620,7 | 620,7 | 0 |
| - за счет средств муниципального образования | 75,7 | 75,7 | 0 |
| - за счет средств населения | 22,7 | 22,7 | 0 |
| - за счёт средств организаций и других внебюджетных источников | 37,8 | 37,8 | 0 |

Проверкой  установлено, по проекту «Ремонт системы водоснабжения села Маслов - Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области», реализованному в 2020 году в селе Маслов – Орешин Пигаревского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер  использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств. Проведенное контрольное мероприятие отмечает положительное решение социальных проблем в ходе реализации проекта, так как  улучшилось обеспечение жителей питьевой водой.