Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств выделенных в 2023 г. на реализацию муниципальной программы «Развитие Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2023 год» Инициативный проект «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории  с. Старые Озинки, Озинского муниципального района Саратовской области»

р.п. Озинки                                                                       «26» февраля 2024 г.

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 26 февраля 2024 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 23.01.2024г. №  10

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника  финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2023 года № 44 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2024 год».

Цель проведения проверки: плановая проверка законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 г. на реализацию муниципальной программы «Развитие Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2023 год» Инициативный проект «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории  с. Старые Озинки, Озинского муниципального района Саратовской области»

Срок проведения проверки: с  05.02.2024 по 26.02.2024 года.

Проверяемый период: 2023 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки: Администрация Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  (далее- Учреждение);  место нахождения Учреждения: 413602, Саратовская область, Озинский р-н, с. Старые Озинки, ул. Набережная, д.51 ИНН/КПП 6423234836/ 642301001.

Для проверки представлены сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц администрации Ленинского муниципального образования от 18.01.2006 года государственный регистрационный номер записи 1066413000411.

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Развитие Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2023 год» Инициативный проект «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории  с. Старые Озинки, Озинского муниципального района Саратовской области», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки:

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Администрация Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области. Статус и границы территории поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года №100 «О муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского муниципального района».

Поселение создано на основании решения Совета Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 27.12.2005 №10  и действует на основании Устава, утвержденного решением Совета Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области от 02.12.2005  № 9 (с изменениями и дополнениями).

Администрация Ленинского муниципального образования  зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Саратовской области,  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за  основным государственным  регистрационным номером 10664143000411 от 18.01.2006  и свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 64 №003587021. ИНН 6423234836 КПП 642301001.

Административным центром муниципального образования является село Старые Озинки. В состав Ленинского муниципального образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты:

- село Старые Озинки;

- поселок Горный;

- поселок Ленинский;

- поселок Карепанов.

В соответствии с действующим Уставом и возложенными на нее задачами, Администрация  обладает полномочиями в различных сферах, в том числе:

- - составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

- - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

- - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- -  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- - организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- -  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населения услугами организаций культуры;

- - утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.

Право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов имеет:

- глава Ленинского муниципального образования Сибирь С.В. избрана на должность решением совета Ленинского МО № 1 от 29.09.2021г.;

Право второй подписи имеет:

- руководитель МКУ «ЦБ ОМСУ», главный бухгалтер Шмыгалева О.В. с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №2 от 17.02.2023 года Ленинского  муниципального образования, в котором приняли участие 98 человек, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов с использованием средств областного бюджета, в 2023 году.

По выбранному населением проекту «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов с использованием средств областного бюджета.

Для выполнения работ по проекту «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения» разработан и утвержден локально - сметный расчет.

Согласно расчетам:

- сметная стоимость строительных работ 1470,58878 тыс. руб.;

- средства на оплату труда 284,03313 тыс. руб.;

- нормативные затраты труда рабочих 1048,29 чел. час.;

- нормативные затраты труда машинистов 26,40 чел. час.

Постановлением администрации Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 1 от 10.01.2022 года, утверждена муниципальная Программа «Развитие Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, подпрограмма №3 «Инициативный проект Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории с. Старые Озинки»»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | -совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы ВОВ; - объединение усилий исполнительных и законодательных органов государственной власти муниципального образования, муниципального района, учебных заведений, представителей бизнеса, общественных, ветеранских и военно- патриотических организаций с целью создания объектов наследия |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования на 2023год составляет 1500,00000 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 150,00000 тыс. рублей. - инициативные платежи граждан – 45,00000 тыс. рублей - инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 20,00000 тыс. рублей -за счет средств областного бюджета – 1285,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - установка мемориала воинам Великой Отечественной войны |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области |

В ходе проведенных мероприятий между Правительством Саратовской области и администрацией Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 апреля  2023 года № 139-Пр «О распределении на 2023 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских  и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов», Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов инициативных проектов (далее - Субсидии), утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее – Соглашение).

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году бюджету Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области Субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», для софинансирования расходных обязательств по реализации инициативного проекта «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории с. Старые Озинки» (далее – Проект) на территории Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области стоимостью 1500,00000 тыс. рублей с привлечением иных ресурсов в неденежной форме в сумме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Приложение

Объем

ресурсов для реализации «Инициативного проекта Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

«Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории с. Старые Озинки»

| № п/п | Наименование | Сумма (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости проекта) | 150,00000 |
| 2. | Инициативные платежи: |  |
| 2.1 | Граждан (не менее 3 % от стоимости проекта для сельского поселения) | 45,00000 |
| 2.2 | Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 20,00000 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета | 1285,00000 |
| Итого: стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) |  | 1500,00000 |

В соответствии с п. 3.4 вышеуказанного Соглашения предоставление Субсидии осуществляется в следующем порядке:

часть Субсидии в размере 30 процентов от объема предусмотренных бюджету Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области средств перечисляется в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения;

оставшаяся часть Субсидии в размере 70 процентов от объема предусмотренных бюджету Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области перечисляется в течение пяти рабочих дней после представления в уполномоченный орган заверенных главой копий:

- справка о перечисленных поступлениях в бюджет (КФД 0531467), подтверждающий поступление в бюджет получателя субсидии инициативных платежей в объемах, предусмотренных Соглашением;

- соглашения о предоставлении муниципальному учреждению субсидии в соответствии с абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ для осуществления мероприятий, направленных на реализацию инициативного проекта (при наличии).

Проверкой установлено, что денежные средства от населения   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект, в сумме 45,00000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, и сданы  на счёт администрации Ленинского муниципального образования (чек – ордер от 19.06.2023 года).

Денежные средства от ИП «Тимербаева А.С.»  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации с указанием названия проекта в поле назначения платежа  на общую сумму 20,00000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек (платежное поручение №102 от 28.06.2023года). Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. рублей.

Для выполнения работ по Проекту  между Администрацией Ленинского муниципального образования были заключены договора:

- договор от 06 июля 2023 года № 95 с ИП Монин В.В. на выполнение  работ по Проекту Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 578,58667 тыс. рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ;

- договор от 10 августа 2023 года № 96  с ИП Монин В.В. на выполнение  работ по Проекту Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 550,51932 тыс. рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ;

- договор от 14 сентября 2023 года № 48  с ИП Лютенко О.Ю. на выполнение  работ по Проекту Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, на сумму 370,49401 тыс. рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ.

Расчеты с поставщиками из средств областного бюджета в сумме 1285,00000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2383 | 10.07.2023 | 173,57600 |
| платежное поручение | 3012 | 16.08.2023 | 165,27580 |
| платежное поручение | 3417 | 18.09.2023 | 405,01067 |
| платежное поручение | 3451 | 22.09.2023 | 111,14820 |
| платежное поручение | 3663 | 10.10.2023 | 385,64352 |
| платежное поручение | 3664 | 10.10.2023 | 44,34581 |

Расчеты с поставщиками из средств местного бюджета в сумме 150,00000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 3667 | 10.10.2023 | 150,00000 |

Расчеты с поставщиками за счет инициативных платежей граждан в сумме 45,00000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 3665 | 10.10.2023 | 45,0000 |

Расчеты с поставщиками за счет инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сумме 20,00000 тыс. рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 3668 | 10.10.2023 | 20,00000 |

Таким образом, окончательные объемы финансирования инициативного проекта составили:

в тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 1500,00000 | 1500,00000 | 0 |
| - за счет средств субсидии из областного бюджета | 1285,00000 | 1285,00000 | 0 |
| - за счет средств местного бюджета | 150,00000 | 150,00000 | 0 |
| - за счет инициативных платежей граждан | 45,00000 | 45,00000 | 0 |
| - за счет инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 20,00000 | 20,00000 | 0 |

Проверкой  установлено, по проекту «Установка мемориала воинам Великой Отечественной войны на территории с. Старые Озинки», реализованному в 2023 году на территории Ленинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер  использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.

Проведенное контрольное мероприятие отмечает положительное направление на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения.