Информация о результатах

проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Наименование контрольного органа: финансовое управление администрации Озинского муниципального района Саратовской области.

Дата акта, место составления акта: 30 апреля 2021 года, р.п. Озинки.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района от 23.03.2021г. №  21

Основание проведения проверки: п. 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказ начальника финансового управления администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 30 ноября 2020 года № 38 «Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Озинского муниципального района на 2021 год»

Цель проведения проверки: плановая проверка законности, результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию проектов развития  муниципальных образований области, в рамках  муниципальной программы «Проект развития Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах»

Срок проведения проверки: с 05 апреля по 30 апреля 2021 года.

Проверяемый период: 2020 год.

Проверяющий: Ширяева Наталья Владимировна – консультант отдела бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Озинского муниципального района.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля проверки: Администрация Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  (далее- Учреждение, заказчик); место нахождения Учреждения: 413617, Саратовская область, Озинский район, поселок Новозаволжский, Школьная улица, 10, 1. ИНН/КПП 6423234748/ 642301001. Для проверки представлены сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц администрации Озинского муниципального образования от 17.01.2006 года государственный регистрационный номер записи 10664143000257.

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Субъекта в форме последующего контроля процедур по осуществлению реализации муниципальной программы «Проект развития Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах», путем запроса необходимых материалов и разъяснений у проверяемого Субъекта. С оригиналом приказа о проведении проверки, Субъект проверки ознакомлен.

Документы, представленные субъектом проверки: Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Администрация Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Озинского муниципального района Саратовской области и призвана осуществлять исполнение действующего законодательства на основании Устава, принятого решением Совета Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области  от 02 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями)

Администрацию Заволжского муниципального образования возглавляет глава администрации. На основании  решения Совета Заволжского муниципального образования от 22 декабря 2016 года № 2 на должность главы администрации Заволжского муниципального образования  назначен Синотов Виктор Валентинович.

В соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание от 20.01.2006 года бухгалтерский учет исполнения плановых обязательств осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Озинского муниципального района».

Право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов имеет:

- глава администрации Заволжского муниципального образования Синотов В.В.;

Право второй подписи имеет:

- руководитель МКУ «ЦБ ОМСУ», главный бухгалтер Шмыгалева О.В. с 03.06.2013 по настоящее время,  назначенная на должность распоряжением главы администрации Озинского муниципального района от 03.06.2013 № 375-р.

# В ходе проверки установлено, что составлению и подаче заявки на участие в конкурсном отборе предшествовали собрания граждан поселения. Протоколом собрания граждан №1  от 08.02.2020 года Заволжского муниципального образования, в котором приняли участие 60 человек, зафиксировано  решение о  принятии участия в конкурсном отборе для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в 2020 году и выборе проекта, а также  создана инициативная группа  граждан.

# По выбранному населением проекту «Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения «Ремонт участка водопровода и водозабора до насосной станции Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» и составлялась конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Для выполнения работ по проекту «Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения «Ремонт участка водопровода и водозабора до насосной станции Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» в программном комплексе «ГРАНД-Смета» разработан локально- сметный расчет № б/н  утвержденный 11.02.2020 года. Согласно расчетам:

- сметная стоимость строительных работ 931,084 тыс. руб.;

- средства на оплату труда 5,385 тыс. руб.;

- сметная трудоемкость 446,18 чел. час.;

- трудозатраты механизаторов 112,42 чел. час.

Постановлением администрации Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области № 2 от 10.02.2020 года, утверждена муниципальная Программа «Проект развития Заволжского  муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области на 2020 год, основанный на местных инициативах граждан»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | -поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения; -привлечение населения и представителей различных организаций к решению вопросов местного значения -обеспечить бесперебойную подачу воды населению поселка Новозаволжский |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для реализации местных инициатив; - вовлечение широких слоев населения в решение проблем местного значения, возникающих на территории сельского поселения; - ремонт системы водоснабжения поселка Новозаволжский Заволжского МО Озинского МР Саратовской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение реализованных социально-значимых проектов, получивших поддержку из бюджетов разного уровня; -бесперебойная подача воды для нужд населения поселка Новозаволжский |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | - объем финансового обеспечения за счет всех источников –931,084 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 93,100 тыс. рублей. - средства населения – 28 тыс. рублей - безвозмездное поступление от организаций и других внебюджетных источников – 12 тыс. рублей -субсидия из областного бюджета – 797,984 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение напора воды в водотрассе; - уменьшение нагрузки на электронасосы; - стабильность подачи воды в независимости от уровня воды в водоеме. |

В ходе проведенных мероприятий между Правительством Саратовской области и администрацией Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2 июня 2020 года № 453-П «О распределении на 2020 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских  и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах», Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, и условиях ее расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года № 362-П было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
в 2020 году из областного бюджета бюджету Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах (далее – Субсидия), в размере 797984 (семьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 13 копеек в целях софинансирования проекта «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения «Ремонт участка водопровода и водозабора до насосной станции Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области» (далее – Проект) на территории Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области стоимостью 931084,13  рублей с привлечением иных ресурсов в неденежной форме в сумме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Приложение

Объем

ресурсов для реализации проекта развития муниципального образования области, основанного на местных инициативах

Заволжское муниципальное образование Озинского муниципального района «Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения «Ремонт участка водопровода и водозабора до насосной станции Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Наименование | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия из областного бюджета | 797984,00 |
| 2. | Средства местного бюджета | 93100,00 |
| 3. | Средства населения | 28000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 28000,00 |
| 3.2. | в неденежной форме |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 3.2.2. | материалы |  |
| 3.2.3. | предоставление техники и оборудования |  |
| 4. | Расходы за счет организаций и других внебюджетных источников | 13000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 4.1. | в денежной форме (безвозмездные поступления в местный бюджет) | 12000,00 |
| 4.2. | в неденежной форме | 1000,00 |
|  | в том числе: |  |
| 4.2.1. | неоплачиваемые работы |  |
| 4.2.2. | материалы |  |
| 4.2.3. | предоставление техники и оборудования | 1000,00 |
|  | Итого: | 932084,13 |
|  | в том числе: |  |
|  | стоимость Проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) | 931084,13 |
|  | иные ресурсы в неденежной форме | 1000,00 |

В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного соглашения предоставление Субсидии осуществляется в следующем порядке:

часть Субсидии в размере 30 процентов от объема предусмотренных бюджету Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области средств перечисляется в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего Соглашения;

оставшаяся часть Субсидии в размере 70 процентов перечисляется в течение десяти рабочих дней после представления в Уполномоченный орган документов реализации Проекта в полном объеме.

Проверкой установлено, что денежные средства от населения   были собраны членами   инициативной группы, выдвинувшей данный проект, в сумме 28000(Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, и сданы  на счёт администрации Заволжского муниципального образования.

Денежные средства от спонсора ОАО «Сельхозтехника»  были перечислены безналичным путем на расчетный счет администрации с указанием названия проекта в поле назначения платежа  на общую сумму 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ согласно которому возможно осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн. руб. или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. руб..

Для выполнения работ по ремонту системы водоснабжения между Администрацией Заволжского муниципального образования были заключены договора:

- договор от 15 сентября 2020 года № 61/1 с ООО «Приоритет-Сервис» на выполнение наружных работ по ремонту участка водопровода от водозабора до насосной станции (устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб в грунтах установками с тяговыми усилениями), на сумму 590,0 тыс. рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ;

- договор от 15 сентября 2020 года № 61/2 с ООО «Приоритет-Сервис» на выполнение внутренних работ по ремонту участка водопровода от водозабора до насосной станции (разработка грунта вручную в траншеях без крепления, водоотлив из котлованов, укладка трубопроводов, устройство непросадочного основания с послойным тромбованием, установка фасонных частей, отводов, колен, патрубков, переходников;  демонтаж вентилей, задвижек, затворов, кранов;  установка вентилей, задвижек, затворов, клапонов, кранов; пробивка проемов в конструкциях из бетона, сверление отверстий, усиление простенков, заполнение бетоном отделных мест в перекрытиях, кладка отдельных участков стен, установка фасонных частей-тройников и фасонных соединений; приварка фланцев, врезка в существующую сеть), на сумму 85596,60 тыс. рублей. К договору прилагается локально – сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ;

- договор от 15 сентября 2020 года № 62 с ООО «Приоритет-Сервис» на поставку материалов (труба, эл. муфта, отвод, переход ПЭ, доставка), на сумму 255,5 тыс. рублей. К договору прилагается товарная накладная;

- договор  от 01.10.2020 года № 1 с ПК «Нептун» на предоставление техники для проведения земляных работ (не денежная форма) в сумме 1,00  тыс.рублей. К договору прилагается гарантийное письмо, акт о предоставлении техники (на безвозмездной основе).

Расчеты с поставщиками из средств областного бюджета в сумме 797984,13 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2249 | 23.09.2020 | 20 571,08 |
| платежное поручение | 2253 | 23.09.2020 | 141 589,00 |
| платежное поручение | 2257 | 23.09.2020 | 16 317,28 |
| платежное поручение | 2261 | 23.09.2020 | 44 958,19 |
| платежное поручение | 2892 | 23.11.2020 | 41 958,72 |
| платежное поручение | 2891 | 23.11.2020 | 364 086,02 |
| платежное поручение | 2893 | 23.11.2020 | 115 606,76 |
| платежное поручение | 2894 | 23.11.2020 | 52 765,95 |
| платежное поручение | 2898 | 23.11.2020 | 131,13 |

Расчеты с поставщиками из средств местного бюджета в сумме 93100,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2250 | 23.09.2020 | 3 432,52 |
| платежное поручение | 2254 | 23.09.2020 | 23 610,99 |
| платежное поручение | 2258 | 23.09.2020 | 2 722,72 |
| платежное поручение | 2262 | 23.09.2020 | 7 501,78 |
| платежное поручение | 2759 | 18.11.2020 | 4077,28 |
| платежное поручение | 2760 | 18.11.2020 | 11233,92 |
| платежное поручение | 2758 | 17.11.2020 | 35 380,60 |
| платежное поручение | 2761 | 17.11.2020 | 5 140,19 |

Расчеты с поставщиками за счет средств населения в сумме 28000,00 рублей осуществлены платежными поручениями:

| Наименование | № | дата | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| платежное поручение | 2766 | 17.11.2020 | 2 571,81 |
| платежное поручение | 2895 | 23.11.2020 | 17 767,48 |
| платежное поручение | 2896 | 23.11.2020 | 2 040,00 |
| платежное поручение | 2897 | 23.11.2020 | 5 620,71 |

Таким образом, окончательные объемы финансирования инвестиционного проекта составили:

в тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 931,1 | 931,1 | 0 |
| - за счет средств субсидии из областного бюджета | 798,0 | 798,0 | 0 |
| - за счет средств муниципального образования | 93,1 | 93,1 | 0 |
| - за счет средств населения | 28,0 | 28,0 | 0 |
| - за счёт средств организаций и других внебюджетных источников | 12,0 | 12,0 | 0 |

Проверкой  установлено, по проекту «Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения «Ремонт участка водопровода и водозабора до насосной станции Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области», реализованному в 2020 году на территории Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, достигнуты результативность, адресность и целевой характер  использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств. Проведенное контрольное мероприятие отмечает положительное решение социальных проблем в ходе реализации проекта, так как  улучшилось.