|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 мая 2019 года № 106

р.п. Озинки

О внесении изменений в постановление администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 14.12.2018 года №309

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Озинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 14.12.2018 года №309 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 16.01.2019 г №8, 16.04.2019 г. №80) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Перина Д.В.

**Глава Озинского**

**муниципального района А.А. Галяшкина**

 Приложение

 к постановлению

 от 22.05.2019 г. № 106

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории**

 **Озинского муниципального района**

**Саратовской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Озинского муниципального района Саратовской области |
| Заказчикпрограммы | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Озинского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;- совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности;- содействие повышению безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области 292,8 км;- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 1,867 км - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. За счет средств областного дорожного фонда – 0,843 км |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации;  - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог.  |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования Программы составляет - 68 602,84711 тыс. руб., в том числе:2019 год:Объем финансирования составляет - 25 837,96625 тыс. руб., в том числе:- областной бюджет 9 891,887 тыс.руб. (субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации):- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда 4 892,258 тыс.руб.;- обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 4 999,629 тыс.руб.;- местный бюджет 15 946,08329 тыс. руб. (в том числе софинансирование областной субсидии 7 058,227 тыс.руб.)2020 год:Объем финансирования составляет – 17 658,77838 тыс. руб., в том числе:- местный бюджет 17 658,77838 тыс. руб.2021 год:Объем финансирования составляет – 25 106,10503 тыс. руб., в том числе:- местный бюджет 25 106,10503 тыс. руб.Средства местного бюджета на 2019-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального района; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.**

**2.1.Социально — экономическое состояние Озинского муниципального образования.**

Озинский муниципальный район расположен на юго-востоке Саратовской области и граничит на севере с Перелюбским муниципальным районом и Пугачевским муниципальным районом, на востоке и юге – с республикой Казахстан, на западе - с Дергачевским муниципальным районом, Краснопартизанским муниципальным районом.

На территории Озинского муниципального образования расположено 3 населённых пункта с административным центром районный поселок Озинки который находится на расстоянии 311 км. от г.Саратов.

По территории Озинского муниципального образования протекает небольшая река [Большая Чалыкла](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0).

Климат на территории Озинского муниципального образования континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Общая площадь Озинского муниципального образования составляет 255,98 км2.

**2.2.Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

Транспортно-экономические связи Озинского муниципального образования осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

**2.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**.

Дорожно-транспортная сеть Озинского муниципального образования состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 49365 м., Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта. Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1.9-1.

**Таблица 1.9-1** Характеристика автомобильных дорог

|  |
| --- |
| **ОЗИНСКОЕ МО** |
| № п/п | Наименование недвижимого имущества с указанием покрытия | Адрес(местонахождение) недвижимого имущества | Площадь, протяженность(м) и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества (кв. м) | Дата (год) ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость недвижимого имущества (руб) |
| 1 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Комбинатская | 380 |   |   |
| 2 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Молодежная | 580 |   |   |
| 3 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Лермонтова | 1150 |  |   |
| 4 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Мечникова | 650 |   |   |
| 5 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Кооперативная | 1160 |   |   |
| 6 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Ленина |  640 |   |   |
| 7 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. 8 Марта | 1520 |   |   |
| 8 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Кольберта | 760 |   |   |
| 9 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Школьная | 200 |   |   |
| 10 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Ветеранов | 540 |   |   |
| 11 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Майорова | 340 |   |   |
| 12 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пл. Большевистская | 340 |   |   |
| 13 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пер. Северный | 480 |   |   |
| 14 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Комарова | 1250 |   |   |
| 15 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Большевистская | 850 |   |   |
| 16 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пер. Кооперативный | 350 |   |   |
| 17 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Лесная | 1200 |   |   |
| 18 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Советская | 600 |   |   |
| 19 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Колхозная | 2010 |   |   |
| 20 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пушкинская | 1705 |   |   |
| 21 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Александрова | 1450 |   |   |
| 22 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Московская | 850 |   |   |
| 23 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пионерская | 950 |   |   |
| 24 | Автодорога с асфальтобетонным покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Чернышевского | 390 |   |   |
| 25 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Силикатная | 380 |   |   |
| 26 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Строителей | 380 |   |   |
| 27 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Гагарина | 560 |   |   |
| 28 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Мелиораторов | 610 |   |   |
| 29 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Фрунзе | 600 |   |   |
| 30 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Базарная | 570 |   |   |
| 31 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пер. Строительный | 300 |   |   |
| 32 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Некрасова | 220 |   |   |
| 33 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Маяковского | 580 |   |   |
| 34 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Куйбышева | 440 |   |   |
| 35 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Масленникова | 440 |   |   |
| 36 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Королева | 420 |   |   |
| 37 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Степана Разина | 350 |   |   |
| 38 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Радищева | 260 |   |   |
| 39 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Шевченко | 350 |   |   |
| 40 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Волкова | 220 |   |   |
| 41 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Малина | 390 |   |   |
| 42 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Степная | 430 |   |   |
| 43 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, заезд Имашева | 200 |   |   |
| 44 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Гоголя | 270 |   |   |
| 45 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Новоселовская | 360 |   |   |
| 46 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Красноармейская | 360 |   |   |
| 47 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Песчаная | 360 |   |   |
| 48 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Первомайская | 360 |   |   |
| 49 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Садовая | 320 |   |   |
| 50 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Западная | 700 |   |   |
| 51 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Комсомольская | 220 |   |   |
| 52 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Фурманова | 300 |   |   |
| 53 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Вокзальная | 300 |   |   |
| 54 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Октябрьская | 230 |   |   |
| 55 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Железнодорожная | 800 |   |   |
| 56 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Подгорная | 600 |   |   |
| 57 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Челюскинцев | 620 |   |   |
| 58 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пер. Кольцевой | 300 |   |   |
| 59 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Саратовская | 590 |   |   |
| 60 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Северная | 610 |   |   |
| 61 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Заводская | 520 |   |   |
| 62 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Кирпичная | 1050 |   |   |
| 63 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Заречная | 560 |   |   |
| 64 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Восточная | 330 |   |   |
| 65 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Союзная | 780 |   |   |
| 66 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Вольская | 600 |   |   |
| 67 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Рабочая | 640 |   |   |
| 68 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Островского | 360 |   |   |
| 69 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Чалыклинская | 530 |   |   |
| 70 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Максима Горького | 660 |   |   |
| 71 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Свободы | 230 |   |   |
| 72 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Крестьянская | 230 |   |   |
| 73 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Чехова | 110 |   |   |
| 74 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Набережная | 720 |   |   |
| 75 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, проезд Молодежный | 200 |   |   |
| 76 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, проезд Гагарина | 140 |   |   |
| 77 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Якушева | 420 |   |   |
| 78 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. 50 лет Победы | 100 |   |   |
| 79 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Грибоедова | 100 |   |   |
| 80 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, проезд Мелиоративный | 140 |   |   |
| 81 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Деповская | 120 |   |   |
| 82 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пугачевская | 480 |   |   |
| 83 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Линдова | 200 |   |   |
| 84 | Автодорога с грунтовым покрытием р.п. Озинки | Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, пер. Мирный | 250 |   |   |
| 85 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Юбилейная | 820 |   |   |
| 86 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Советская | 820 |   |   |
| 87 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Кооперативная | 220 |   |   |
| 88 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Горьковская | 250 |   |   |
| 89 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Центральная | 300 |   |   |
| 90 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Набережная | 560 |   |   |
| 91 | Автодорога с щебеночным покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Солнечная | 460 |   |   |
| 92 | Автодорога с щебеночным покрытием п. Непряхин | Саратовская область, Озинский район, п. Непряхин, ул. Новая | 480 |   |   |
| 93 | Автодорога с щебеночным покрытием п. Известковый | Саратовская область, Озинский район, п. Известковый | 400 | 1948 |   |
| 94 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Столяры | Саратовская область, Озинский район, п. Столяры, ул. Центральная | 540 |   |   |
| 95 | Автодорога с грунтовым покрытием п. Столяры | Саратовская область, Озинский район, п. Столяры, ул. Молодежная | 340 |   |   |
| **ИТОГО:** | **49365** |  | **0,00** |

**2.4.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Озинского муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк Озинского муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2018 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

**2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

**2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Саратов – Ершов – Озинки – гр. Казахстана», а также железнодорожная дорога, проходящая по территории района.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

*Загрязнение атмосферы.* Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума.* Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Озинского муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района, утверждены решением собрания депутатов Озинского муниципального района от 14.12.2009 г. № 553.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

**3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории района.**

**3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития района**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Озинского муниципального образования расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 9345 человек.

Население Озинского муниципального образования, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования Озинского муниципального района предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

**3.2.Прогноз транспортного спроса района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории района.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

**3.3.Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**3.4.Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Основными направлениями развития дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.**

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилитсязагрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

**5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)** **по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

**5.1 Мероприятия по развитию сети дорог района.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Озинского муниципального образования, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселений:

**6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2019 - 2020 годах, с учетом

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ; площади объектов автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, расположенных на территории Озинского муниципального района, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования Программы составляет - 68 602,84711 тыс. руб., в том числе:

2019 год:

- областной бюджет 9 891,887 тыс.руб. (субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда – 4 892,258 тыс.руб., обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 4 999,629 тыс.руб.);

Объем финансирования составляет - 25 837,96625 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет 15 946,08329 тыс. руб. (в том числе софинансирование областной субсидии 7 058,227 тыс.руб.)

2020 год:

Объем финансирования составляет – 17 658,77838 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет 17 658,77838 тыс. руб.

2021 год:

Объем финансирования составляет – 25 106,10503 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет 25 106,10503 тыс. руб.

Средства местного бюджета на 2019-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Объемы финансирования муниципальной Программы**

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программных мероприятий** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования всего**  | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Внебюджетные средства** | **Ожидаемый результат** |
| **I. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области»** |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области  | Администрация Озинского муниципального района | I квартал 2019 г | 2 030,00 | 2 030,00 |  |  | 297 000 м  |
| 2. | Приобретение специализированной дорожной техники  | Администрация Озинского муниципального района | I квартал 2019 г | 3 834,06666 | 3 834,06666 |  |  | 1 единица |
| 3. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения р.п.Озинки, Озинского муниципального района, Саратовской области | Администрация Озинского муниципального района | I квартал 2019 г | 170,00 | 170,00 |  |  | 7 знаков, 14 пешеходных переходов, 1 ИДН |
| 4. | Выкашивание обочин дорог от сорной растительности на территории Озинского муниципального района Саратовской области | Администрация Озинского муниципального района | II квартал 2019 г | 500,00 | 500,00 |  |  | 16 га |
| 5. | Работы по исправлению профиля автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области (улицы М.Горького, Союзная, Вольская, Свободы, Железнодорожная, Подгорная, Фурманова в р.п.Озинки) | Администрация Озинского муниципального района | II квартал 2019 г | 500,00 | 500,00 |  |  | 9500 м2 |
| 6. | Работы по исправлению профиля автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области (улицы Садовая, Песчаная, Имашева, Фрунзе, Комарова, Строительная, 50 лет Победы) | Администрация Озинского муниципального района | II квартал 2019 г | 500,00 | 500,00 |  |  | 9500 м2 |
| 7. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения р.п.Озинки, Озинского муниципального района, Саратовской области | Администрация Озинского муниципального района | III квартал 2019 г | 200,00 | 200,00 |  |  | 10 знаков, 14 пешеходных переходов, 1 ИДН |
| 8. | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области  | Администрация Озинского муниципального района | IV квартал 2019 г | 955,78404 | 955,78404 |  |  | 297 000 м |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области | Администрация Озинского муниципального района | 2020 год | 17 658,77838 | 17 658,77838 |  |  | 18588 м2 |
| 10. | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области | Администрация Озинского муниципального района | 2021 год | 25 106,10503 | 25 106,10503 |  |  | 26427 м2 |
|  | **Итого по основному мероприятию I. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области»** |  |  | **51 454,73411** | **51 454,73411** |  |  |  |
| **II. Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда  | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | 4 904,417 | 12,159 | 4 892,258 |  | 5060 м2 / 0,843 км |
| 11.1. | Место проведения ремонтных работ: улица 8 Марта р.п.Озинки | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 12. | Проведение экспертизы контроля качества выполненных работ по объекту: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда (по улице 8 Марта р.п.Озинки)» | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | 99,00 | 99,00 |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию II. Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** |  |  | **5 003,417** | **111,159** | **4 892,258** |  |  |
| **III. Основное мероприятие «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** |
| 13. | Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.  | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | 12 045,696 | 7 046,067 | 4 999,629 |  | 11 200 м2 / 1,867 км |
| 13.1. | Место проведения ремонтных работ: улицы Лермонтова, Лесная р.п.Озинки | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | - | - | - | - | - |
| 14. | Проведение экспертизы контроля качества выполненных работ по объекту: «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда (по улицам Лермонтова, Лесная р.п.Озинки)» | Администрация Озинского муниципального района | 2019 год | 99,00 | 99,00 |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию III. Основное мероприятие «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** |  |  | **12 144,696** | **7 145,067** | **4 999,629** |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  | **68602,84711** | **58710,96011** | **9891,8870** |  |  |