|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 23 декабря 2019 года № 307

р.п. Озинки

О внесении изменений в постановление администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 13.12.2018 года №309

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Озинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Озинского муниципального района Саратовской области от 13.12.2018 года №309 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Перина Д.В.

**Глава Озинского**

**муниципального района А.А. Галяшкина**

Приложение

к постановлению

от 23.12.2019 г. № 307

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной Программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории**

**Озинского муниципального района**

**Саратовской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Озинского муниципального района Саратовской области |
| Заказчик  программы | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Озинского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района;  - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности;  - содействие повышению безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области 293,611 км; |
|  |
|  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации;  - реконструкция существующих дорог;  - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог;  - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет:  **107 744,87603 тыс.рублей,** в том числе: |
| 2019 год:  Объем финансирования составляет: **30 169,66597 тыс.рублей,** в том числе:  - областной бюджет: **12 891,88700 тыс.рублей;**  - местный бюджет: **17 277,77897 тыс.рублей.** |
| 2020 год:  Объем финансирования составляет: **27 363,00000 тыс.рублей,** в том числе:  - областной бюджет: **9 704,20000 тыс.рублей;**  - местный бюджет: **17 658,80000 тыс.рублей.** |
| 2021 год:  Объем финансирования составляет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**, в том числе:  - местный бюджет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**. |
| 2022 год:  Объем финансирования составляет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**, в том числе:  - местный бюджет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей.** |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального района;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области.**

**1.1. Социально — экономическое состояние Озинского муниципального образования.**

Озинский муниципальный район расположен на юго-востоке Саратовской области и граничит на севере с Перелюбским муниципальным районом и Пугачевским муниципальным районом, на востоке и юге – с республикой Казахстан, на западе - с Дергачевским муниципальным районом, Краснопартизанским муниципальным районом.

На территории Озинского муниципального образования расположено 4 населённых пункта с административным центром в рабочем поселке Озинки, который находится на расстоянии 290 километров от областного центра - город Саратов.

По территории Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области протекает небольшая река [Большая Чалыкла](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0).

Климат на территории Озинского муниципального образования континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Общая площадь Озинского муниципального образования составляет 255,98 км2.

**1.2.Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

Транспортно-экономические связи Озинского муниципального района осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта района является автобусное сообщение.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

**1.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**.

Дорожно-транспортная сеть Озинского муниципального образования состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1.3.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 293611 погонных метров. Почти все дороги требуют ямочного или капитального ремонта. Основные характеристики автомобильных дорог даны в таблице 1.3.1.

**Табл. 1.3.1. Основные характеристики автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | наименование недвижимого имущества | адрес (местонахождение) недвижимого имущества | основная характеристика | | примечание |
| протяженность, п.м. | площадь, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **БАЛАШИНСКОЕ** | | | | | |
|  | Автоподъезд к д.Камышлак | от автодороги Балаши-Новочерниговка | 1400 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, ул. Советская | 1400 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, ул. Центральная | 1500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, ул. Школьная | 400 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, пер. Кооперативный | 400 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Целинная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Северная | 800 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Запрудная | 800 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Трудовая | 900 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Чапаева | 1600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, с. Балаши,  ул. Комсомольская | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, п. Северный,  ул. Мира | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, п. Северный,  ул. Молодежная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, д. Камышлак,  ул. Горького | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, д. Камышлак,  ул. Фурманова | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Балаши | Саратовская область, Озинский район, д. Камышлак,  ул. Заречная | 300 |  |  |
|  | **Итого по Балашинскому МО** |  | **14700** |  |  |
| **ЗАВОЛЖСКОЕ** | | | | | |
|  | Автодорога п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Кооперативная | 550 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Школьная | 450 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Родионова | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Заречная | 950 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Молодежная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Комсомольская | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Советская | 550 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул.Набережная | 450 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул.Мирная | 850 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Новозаволжский | Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул.степная | 435 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Новая Холманка | Саратовская область, Озинский район, х. Новая Холманка | 540 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Холманка | Саратовская область, Озинский район,  х. Холманка | 720 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Комсомольский | Саратовская область, Озинский район, х.Комосомльский | 1200 |  |  |
|  | **Итого по Заволжскому МО** |  | **8395** |  |  |
| **ЛЕНИНСКОЕ** | | | | | |
|  | Автоподъезд к п.Карепанов | от автодороги Энгельс-Ершов-Озинки-гр.Казахстана Саратовская область, Озинский район, автоподъезд к п.Карепанов от автодороги Энгельс-Ершов-Озинки-гр. Казахстана | 1400 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Старые Озинки | Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озинки, ул. Ленина | 1500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Старые Озинки | Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озинки, ул. Коммунистическая | 1700 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Старые Озинки | Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озинки,  ул. Набережная | 2300 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Ленинский | Саратовская область, Озинский район, п. Ленинский,  ул. Степная | 1300 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Ленинский | Саратовская область, Озинский район, п. Ленинский,  ул. Молодежная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Карепанов | Саратовская область, Озинский район, п. Карепанов,  ул. Советская | 1200 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Карепанов | Саратовская область, Озинский район, п. Карепанов,  ул. Солнечная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Горный | Саратовская область, Озинский район, п. Горный, ул. Почтовая | 1900 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Горный | Саратовская область, Озинский район, п. Горный, ул. Школьная | 300 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Горный | Саратовская область, Озинский район, п. Горный, ул. Набережная | 700 |  |  |
|  | **Итого по Ленинскому МО** |  | **13400** |  |  |
| **ЛИПОВСКОЕ** | | | | | |
|  | Сооружение-межпоселковая ДОРОГА общего пользования | Саратовская область, Озинский район, п.Липовский до с.Светлое Озеро | 10483 |  |  |
|  | Автодорога Липовский-Самовольное |  | 4100 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Набережная | 960 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Ленина | 680 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Встречная | 840 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Молодежная | 1380 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Школьная | 620 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Черемушки | 1620 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Заречная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Степная | 280 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Липовский | Саратовская область, Озинский район, п. Липовский,  ул. Комсомольская | 420 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Самовольное | Саратовская область, Озинский район, с. Самовольное,  ул. Советская | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Самовольное | Саратовская область, Озинский район, с. Самовольное,  ул. Черемушки | 1100 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Светлое Озеро | Саратовская область, Озинский район, с. Светлое Озеро, ул. Новая | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Светлое Озеро | Саратовская область, Озинский район, с. Светлое Озеро,  ул. Зеленая | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Светлое Озеро | Саратовская область, Озинский район, с. Светлое Озеро,  ул. Заречная | 1800 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Тимонино | Саратовская область, Озинский район, х. Тимонино,  ул. Встречная | 400 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Тимонино | Саратовская область, Озинский район, х. Тимонино,  ул. Новая | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Тимонино | Саратовская область, Озинский район, х. Тимонино,  ул. Зеленая | 500 |  |  |
|  | Межпоселковая дорога | Саратовская область, Озинский район, от п. Липовский до с. Светлое Озеро | 10483 |  |  |
|  | Автомобильная дорога | Автомобильная дорога "Липовский-Самовольное" на участке км 0-км+090 | 5090 |  |  |
|  | Межпоселковая дорога с грунтовым покрытием | Саратовская область, Озинский район, от п. Липовский до х. Тимонино | 10000 |  |  |
|  | **Итого по Липовскому МО** |  | **54356** |  |  |
| **ОЗЁРСКОЕ** | | | | | |
|  | Автодорога Синегорский-Восточный |  | 9300 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Заклубная | 250 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Набережная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Новая | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Степная | 450 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Западная | 250 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Рабочая | 550 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Комсомольская | 250 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. 8 Марта | 200 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Северная | 200 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Молодежная | 700 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Заречная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Синегорский | Саратовская область, Озинский район, п. Синегорский,  ул. Восточная | 500 |  |  |
|  | **Итого по Озёрскому МО** |  | **14250** |  |  |
| **ОЗИНСКОЕ** | | | | | |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения автоподъезд к п. Известковый | от внутрипоселковой автодороги по ул. Лесная в р.п. Озинки Озинского муниципального района Саратовской Области | 1250 |  |  |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения автоподъезд к п.Столяры | от автодороги общего пользования регионального значения Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана Озинского муниципального района Саратовской Области | 900 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Силикатная | 380 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Комбинатская | 380 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Строителей | 380 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Молодежная | 580 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Гагарина | 560 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Мелиоративная | 610 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Фрунзе | 600 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Базарная | 570 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, пер. Строительный | 300 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Лермонтова | 1150 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Некрасова | 220 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Маяковского | 580 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул.Мечникова | 650 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Куйбышева | 440 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Масленникова | 440 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Королева | 420 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Степана Разина | 350 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Радищева | 260 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Шевченко | 350 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Волкова | 220 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Малина | 390 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Степная | 430 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Имашева | 200 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Гоголя | 270 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Новоселовская | 360 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул. Красноармейская | 360 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Песчаная | 360 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Первомайская | 360 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Садовая | 320 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Западная | 700 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Кооперативная | 1160 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Комсомольская | 220 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Фурманова | 300 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Вокзальная | 300 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Октябрьская | 230 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. 8 Марта | 1520 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул. Железнодорожная | 800 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Подгорная | 600 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Челюскинцев | 620 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Кольберта | 760 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  пер . Кольцевой | 300 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Саратовская | 590 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Северная | 610 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Заводская | 520 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Кирпичная | 1050 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Заречная | 560 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Восточная | 330 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Союзная | 780 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Вольская | 600 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Рабочая | 640 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Островского | 360 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул. Чалыклинская | 530 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул.Максима Горького | 660 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Свободы | 230 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Крестьянская | 230 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Чехова | 110 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Набережная | 720 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Школьная | 200 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, проезд Молодежный | 200 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, проезд Гагарина | 140 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Якушева | 420 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул. 50 лет Победы | 100 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Грибоедова | 100 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, проезд Мелиоративный | 140 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул.Ветеранов | 540 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Деповская | 120 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Майорова | 340 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Пугачевская | 480 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Линдова | 200 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, переулок Мирный | 250 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, пл. Большевистская | 340 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  пер. Северный | 480 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Комарова | 1250 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Большевистская | 850 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, пер. Кооперативный | 350 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Лесная | 1200 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Советская | 600 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Колхозная | 2010 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Пушкинская | 1705 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Александрова | 1450 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Московская | 850 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул. Ленина | 550 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Пионерская | 950 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки,  ул. Чернышевского | 390 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Юбилейная | 820 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Советская | 820 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Солнечная | 460 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Новая | 480 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Кооперативная | 220 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Горьковская | 250 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Центральная | 300 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Непряхин,  ул. Набережная | 560 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Столяры,  ул. Молодежная | 340 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Столяры,  ул. Центральная | 540 |  |  |
|  | автодорога | Саратовская область, Озинский район, п.Известковый (завод). | 400 |  |  |
|  | сооружение-автомобильная дорога через р. Большая чалыкла по ул. Вольская р.п.Озинки |  | 65 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к р.п. Озинки (западный) от автомобильной дороги "Энгельс-Ершов-Озинки" | 1780 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к р.п. Озинки (восточный) от автомобильной дороги "Энгельс-Ершов-Озинки" | 1780 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к х. Миллеровский от автомобильной дороги "Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана" | 10190 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к х.Светлый Путь от автомобильной дороги "Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана" | 6000 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к п. Северный от автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" | 6970 |  |  |
|  | Автомобильная дорога | Автомобильная дорога "Озинки-Старые Озинки" | 1260 |  |  |
|  | Автомобильная дорога | Автомобильная дорога "Озинки-Горный" | 5000 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к п.Непряхин от автомобильной дороги "Озинки-Пигари-Первоцелинный" | 900 |  |  |
|  | Автоподъезд | Автоподъезд к ж/д вокзалу | 2000 |  |  |
|  | **Итого по Озинскому МО** |  | **88010** |  |  |
| **ПИГАРЁВСКОЕ** | | | | | |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Центральная | 700 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Заречная | 900 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Восточная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Первомайская | 400 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Октябрьская | 700 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Советская | 550 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Юбилейная | 550 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Новая | 550 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Пигари | Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул. Молодежная | 650 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Маслов-Орешин | Саратовская область, Озинский район, с. Маслов-Орешин,  ул. Степная | 1100 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Маслов-Орешин | Саратовская область, Озинский район, с. Маслов-Орешин,  ул. Набережная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием с. Маслов-Орешин | Саратовская область, Озинский район, с. Маслов-Орешин,  ул. Рабочая | 300 |  |  |
|  | **Итого по Пигарёвскому МО** |  | **7500** |  |  |
| **ПЕРВОЦЕЛИННОЕ** | | | | | |
|  | Автодорона с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Набережная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Рабочая | 580 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Комсомольская | 500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Гагарина | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Чапаевская | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Целинная | 800 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Степная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Первоцелинный | Саратовская область, Озинский район, п. Первоцелинный, ул. Новосельская | 900 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Ивановский | Саратовская область, Озинский район, х. Ивановский | 450 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Кузнецовский | Саратовская область, Озинский район, п. Кузнецовский | 1200 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Советская | 1500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Интернациональ  ная | 550 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Чапаева | 650 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, пл. Революции | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Строительная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Рабочая | 750 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. 50 лет Октября | 800 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Садовая | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с.Ночерниговка | Саратовская область, Озинский район, с. Новочерниговка, ул. Набережная | 550 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Петраки | Саратовская область, Озинский район, с. Петраки, ул. Советская | 1100 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием с.Петраки | Саратовская область, Озинский район, с. Петраки, ул. 8 Марта | 800 |  |  |
|  | **Итого по Первоцелинному МО** |  | **16730** |  |  |
| **СЛАНЦЕРУДНИКОВСКОЕ** | | | | | |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №1 до ж.д. № 2 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 150 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №1 до ж.д. № 5 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 120 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №10 до ж.д. № 12 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 200 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №10,11 до ж.д. № 24 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 30 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №11 до ж.д. № 14 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 175 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №11,12 до неж.зд. № 24 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 30 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №12 до ж.д. № 16 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 120 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №13 до ж.д. № 14 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 80 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №13 до ж.д. № 15 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 100 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №13 до неж.зд. № 24 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 400 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №4 до ж.д. № 20 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 120 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от ж.д. №5 до ж.д. № 20 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 150 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с асфальтобетонным покрытием от коттеджа № 38 до коттеджа № 29 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 1000 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога с грунтовым покрытием от неж.зд. № 17 до ж.д. № 13 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 1000 |  |  |
|  | Внутрипоселковая автодорога от ж.д. № 3 до ж.д. № 7 | Саратовская область, Озинский район, п. Сланцевый Рудник | 150 |  |  |
|  | **Итого по Сланцерудниковскому МО** |  | **3825** |  |  |
| **УРОЖАЙНОЕ** | | | | | |
|  | сооружение - "Межпоселковая автомобильная дорога общего пользования местного значения село Малаховка - село Меловое" Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области |  | 12000 |  |  |
|  | сооружение - "Межпоселковая автомобильная дорога общего пользования местного значения поселок Белоглинный - село Малаховка" Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области |  | 11000 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный,  ул. Комсомольская | 700 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный,пер.Комсомольский | 350 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный,  ул. Урожайная | 1400 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный,  ул. Набережная | 2200 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный,  ул. Урожайная 2 | 750 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район,  п. Белоглинный,  ул. Заречная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Меловое | Саратовская область, Озинский район,  с. Меловое | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Малаховка | Саратовская область, Озинский район,  с. Малаховка | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Гагарина | 600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Терешковой | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Чапаева | 2200 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Садовая | 450 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Молодежная | 300 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Северная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием с. Солянка | Саратовская область, Озинский район,с. Солянка, ул. Набережная | 250 |  |  |
|  | Автодорога с усовершенсвованным покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный, Малаховка-Меловое | 10985 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Белоглинный | Саратовская область, Озинский район, п. Белоглинный, Малаховка-Меловое | 11360 |  |  |
|  | **Итого по Урожайному МО** |  | **58045** |  |  |
| **ЧАЛЫКЛИНСКОЕ** | | | | | |
|  | Автодорога с асфальбетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Восточная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальбетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Западная | 1200 |  |  |
|  | Автодорога с асфальбетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Ленина | 1200 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Южная | 500 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Набережная | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Пионерская | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Советская | 600 |  |  |
|  | Автодорога с асфальтобетонным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Чапаева | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Заречная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Новая | 1600 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Садовая | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Огородная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с щебеночным покрытием п. Модин | Саратовская область, Озинский район, п. Модин, ул. Северная | 1000 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Миллерский | Саратовская область, Озинский район, х. Миллерский, ул. Взлетная | 1500 |  |  |
|  | Автодорога с грунтовым покрытием х. Миллерский | Саратовская область, Озинский район, х. Миллерский, ул. Лесная | 1000 |  |  |
|  | **Итого по Чалыклинскому МО** |  | **14400** |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **293611** |  |  |

**1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Озинского муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк Озинского муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2020 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

**1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

**1.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**1.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Саратов – Ершов – Озинки – гр. Казахстана», а также железнодорожная дорога, проходящая по территории района.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

*Загрязнение атмосферы.* Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума.* Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Озинского муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**1.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Нормативы градостроительного проектирования Озинского муниципального района, утверждены решением собрания депутатов Озинского муниципального района от 14.12.2009 г. № 553.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

**2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории района.**

**2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития района**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Озинского муниципального образования расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 9345 человек.

Население Озинского муниципального образования, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования Озинского муниципального района предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

**2.2.Прогноз транспортного спроса района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории района.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населеня и перевозки грузов практически не изменяются.

**2.3.Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Основными направлениями развития дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.**

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилитсязагрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

**4.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)** **по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

**4.1 Мероприятия по развитию сети дорог района.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Озинского муниципального образования, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселений:

**5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2020 - 2027 годах, с учетом

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади объектов автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, расположенных на территории Озинского муниципального района, планируемых к ремонту.

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования Программы составляет:  **107 744,87603 тыс.рублей,** в том числе: |
| 2019 год:  Объем финансирования составляет: **30 169,66597 тыс.рублей,** в том числе:  - областной бюджет: **12 891,88700 тыс.рублей;**  - местный бюджет: **17 277,77897 тыс.рублей.** |
| 2020 год:  Объем финансирования составляет: **27 363,00000 тыс.рублей,** в том числе:  - областной бюджет: **9 704,20000 тыс.рублей;**  - местный бюджет: **17 658,80000 тыс.рублей.** |
| 2021 год:  Объем финансирования составляет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**, в том числе:  - местный бюджет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**. |
| 2022 год:  Объем финансирования составляет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей**, в том числе:  - местный бюджет: **25 106,10000** **тыс**. **рублей.** |

Средства местного бюджета на 2019-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению  от 23.12.2019г.№ 307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объемы финансирования муниципальной Программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование программных мероприятий | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. | | | | Место проведения работ | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| МБ | ОБ | ВНБ | Всего |
| **I. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области»** | | | | | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 2030,00000 |  |  | **2030,00000** | Озинский МР | 297000,00 | I квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 2 | Приобретение специализированной дорожной техники | 3834,06666 |  |  | **3834,06666** | Озинский МР | 1 единица | I квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 3 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения р.п.Озинки, Озинского муниципального района, Саратовской области | 170,00000 |  |  | **170,00000** | Озинский МР | 7 знаков, 14 пешеходных переходов, 1 ИДН | I квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 4 | Выкашивание обочин дорог от сорной растительности на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 497,50000 |  |  | **497,50000** | Озинский МР | 16 га | II квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Работы по исправлению профиля автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области (улицы М.Горького, Союзная, Вольская, Свободы, Железнодорожная, Подгорная, Фурманова в р.п.Озинки) | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 9500 м2 | II квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Работы по исправлению профиля автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области (улицы Садовая, Песчаная, Имашева, Фрунзе, Комарова, Строительная, 50 лет Победы) | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 9500 м2 | II квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 7 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения р.п.Озинки Озинского муниципального района Саратовской области | 92,72500 |  |  | **92,72500** | Озинский МР | 1 проект | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 8 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в р.п.Озинки, Озинского муниципального района | 155,22000 |  |  | **155,22000** | Озинский МР | 14 переходов | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Установка дорожных знаков и ИДН в р.п.Озинки, Озинского муниципального района, Саратовской области | 361,90000 |  |  | **361,90000** | Озинский МР | 37 знаков | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Исправление профиля автомобильной дороги по ул.Заводская р.п.Озинки Озинского района Саратовской области | 120,00000 |  |  | **120,00000** | улица Заводская, р.п.Озинки Озинского МР | 3500 м2 | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 11.1. | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 600,00000 |  |  | **600,00000** | Озинский МР | 293,611 км | IV квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 11.2. | Нанесение горизонтальной разметки по улицам р.п.Озинки согласно Проекта организации дорожного движения | 271,77415 |  |  | **271,77415** | р.п.Озинки, Озинского МР | 20000 п.м. | IV квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 11.3. | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 1742,12797 |  |  | **1742,12797** | Озинский МР |  | IV квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Проведение экспертизы контроля качества выполненных работ по объекту: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда (по улице 8 Марта р.п.Озинки)» | 86,80300 |  |  | **86,80300** | Озинский МР | 1 единица | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 13 | Проведение экспертизы контроля качества выполненных работ по объекту: «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда (от дома №25 по улице Лесная до железнодорожного переезда по улице Южная (перегон Чалыкла – Горный 1157 км пк7) р.п.Озинки Озинского района Саратовской области)» | 72,45200 |  |  | **72,45200** | Озинский МР | 1 единица | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 14 | Проведение экспертизы контроля качества выполненных работ по объекту: «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда (от дома №25 по улице Лесная до железнодорожного переезда по улице Южная (перегон Чалыкла – Горный 1157 км пк7) р.п.Озинки Озинского района Саратовской области)» | 140,74500 |  |  | **140,74500** | Озинский МР | 1 единица | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
|  | **Итого по основному мероприятию I «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области»** | **11175,31378** |  |  | **11175,31378** |  |  |  |  |
| **II. Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** | | | | | | | | | |
| 17 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | 12,15900 | 4 205,63948 |  | **4 217,79848** | Улица 8 Марта р.п.Озинки Озинский район Саратовская область | 5060 м2 | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 18 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда по адресу: Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул.Ленина, от дома №20 до дома №22. | 28,06640 | 686,61852 |  | **714,68492** | Саратовская область, Озинский район, р.п.Озинки, ул.Ленина, от дома №20 до дома №22. | 1400 м2 | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
|  | **Итого по основному мероприятию II. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** | **40,22540** | **4 892,25800** |  | **4 932,48340** |  | 6460 м2 |  |  |
| **III. Основное мероприятие «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** | | | | | | | | | |
| 19 | Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 3377,04950 |  |  | **3 377,04950** | От дома №39 по ул.Лермонтова до дома №25 по ул.Лесная р.п.Озинки Озинского муниципального района Саратовской области | 3690 м2 | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 20 | Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 1918,87429 | 4 999,62900 |  | **6 918,50329** | От дома №25 по улице Лесная до железнодорожного переезда по улице Южная (перегон Чалыкла – Горный 1157 км пк7) р.п.Озинки Озинского района Саратовской области | 7600 м2 | III квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
|  | **Итого по основному мероприятию III. «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** | **5295,92379** | **4 999,62900** |  | **10295,55279** |  | 11290 м2 |  |  |
| **IV. Основное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** | | | | | | | | | |
| 21 | Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда. Ремонт асфальтобетонного покрытия от дома 2/9 до дома 2/27, от дома 2/21 - до дома 2/37 по ул.Ветеранов, р.п.Озинки Озинского района Саратовской области. | 136,31600 | 1 000,00000 |  | **1 136,31600** | От дома 2/9 до дома 2/27, от дома 2/21 - до дома 2/37 по ул.Ветеранов, р.п.Озинки Озинского района Саратовской области | 1100 м2 | III - IV квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 22 | Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда. Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Ветеранов от дома 2/14 до дома 2/6, от дома 2/1 до дома 2/4. | 630,00000 | 2 000,00000 |  | **2 630,00000** | От дома 2/14 до дома 2/6, от дома 2/1 до дома 2/4 по ул.Ветеранов, р.п.Озинки Озинского района Саратовской области | 2100 м2 | III-IV квартал 2019 года | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
|  | **Итого по основному мероприятию IV. «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда»** | **766,31600** | **3 000,00000** |  | **3 766,31600** |  | 3200 м2 |  |  |
| **V. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» на 2020 год.** | | | | | | | | | |
| 1 | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 2503,00000 |  |  | **2 503,00000** | Озинский МР | 680000 куб.м. | I квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 2 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 350,00000 |  |  | **350,00000** | Озинский МР | 15 объектов | II квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 350,00000 |  |  | **350,00000** | Озинский МР | 40 знаков | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 4 | Выкашивание обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения от сорной растительности | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 85 га | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Исправление профиля автомобильных дорог с добавлением материала (щебня, гравия) | 300,00000 |  |  | **300,00000** | Озинский МР | 45000 куб.м | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 360,00000 |  |  | **360,00000** | Озинский МР | 40 кв.м | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 7 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 3000 пог.м. | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 8 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 15 объектов | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Выкашивание обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения от сорной растительности | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 85 га | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Исправление профиля автомобильных дорог | 500,00000 |  |  | **500,00000** | Озинский МР | 50000 куб.м. | II - III квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 11 | Зимнее содержание автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 1000,00000 |  |  | **1 000,00000** | Озинский МР | 270000 куб.м. | IV квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Кирова, 8 Марта на территории р.п.Озинки | 10000,00000 |  |  | **10000,00000** | ул.Кирова, 8 Марта, р.п.Озинки | 12500 кв.м. | II - IV квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Московская на территории р.п.Озинки | 10000,00000 |  |  | **10000,00000** | ул.Московская, р.п.Озинки | 5100 кв.м. | II - IV квартал 2020 г. | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 25106,10503 |  |  | **25106,10503** | Озинский МР | - | 2021 год | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| 15 | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Озинского муниципального района Саратовской области | 25106,10503 |  |  | **25106,10503** | Озинский МР | - | 2022 год | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
|  | **Итого по основному мероприятию V «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания автомобильных дорог на территории Озинского муниципального района Саратовской области» на 2020 год** | **77575,21006** |  |  | **77575,21006** |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной Программе** | **94852,98903** | **12891,88700** |  | **107744,87603** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: начальник отдела делопроизводства

и технического обеспечения С.В.Сибирь